

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ ФАСТОВЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА**

от 28.02.2013 г. № 9-р

станица Фастовецкая

**О благоустройстве и наведении санитарного порядка, проведении субботников на территории Фастовецкого сельского поселения**

В целях улучшения санитарного состояния территории Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района и во исполнение распоряжения администрации муниципального образования Тихорецкий район от 18.02.2013 года № 55-р «О благоустройстве и наведении санитарного порядка на территории муниципального образования Тихорецкий район»:

1. В период с 1 марта по 1 мая 2013 года организовать и провести двухмесячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Фастовецкого сельского поселения Тихорецкого района:

16 марта и 27 апреля 2013 года – субботники.

 2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от ведомственной принадлежности и от форм собственности, расположенных на территории сельского поселения:

1) силами предприятий, организаций, учреждений и населения провести выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке территорий предприятий, организаций, учреждений, личных домовладений, улиц, парка, сквера, рынка, мемориала, мест гражданских захоронений, а так же привести в порядок фасады зданий, ограждения, частных домовладений и территорий закрепленных за предприятиями, организациями, учреждениями;

2)водопользователям организовать расчистку, обустройство искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод для предотвращения возможного подтопления;

3)обеспечить выделение транспортных средств, для вывоза бытового мусора и ликвидации стихийных свалок;

4) организациям расположенным на территории сельского поселения еженедельно (по четвергам) предоставлять с нарастающим итогом сведения о ходе проведения двухмесячника, 16 марта и 27 апреля 2013 года о ходе проведения субботников;

5) организовать проведение работ по снижению безнадзорных животных.

3.Продолжать работу по благоустройству скверов, парка, обрезке деревьев, кустарников, высадке новых саженцев.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Фастовецкого сельского поселения В.А.Роговцова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Фастовецкого

сельского поселения

Тихорецкого района В.Н.Алексеев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению главы

Фастовецкого сельского

поселения

Тихорецкого района

от 28.02.2013 г. № 9-р

План мероприятий по проведению двухмесячника с 1 марта 2013 года по

 1 мая 2013 года и субботников 16 марта 2013 года, 27 апреля 2013 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Количествочеловек принимающих участие | Количество техники | Ответственный  |
| 1. | Уборка территории СОШ №3, парка, прилегающей к памятнику «Погибшим воинам». | Учащиеся СОШ №3 | 2 трактора с телегами | Батютин А.В.(по согласованию) |
| 2 | Наведение порядка на прилегающей к зданию администрации территории (уборка мусора, сухих веток, ремонт бордюров Участок лесополосы, расположенный вдоль автодороги «Тихорецк-Ленинское Возраждение» | 12 чел.администрацияс/поселения |  | В.А.Роговцов |
| 3 | Уборка территории прилегающей к зданию СДК- уборка мусора). Участок лесополосы, расположенный вдоль автодороги «Тихорецк-Ленинское Возраждение» | 25 чел. |  | Вебер Н.В.Дыбова С.В.(по согласованию) |
| 4 | Уборка закрепленных прилегающих территорий к административному зданию, столовой и подразделениям ООО «Кубаньагро-Фаста» (уборка мусора, обрезка деревьев, ремонт бордюров.  | 30 чел.ООО «Кубаньагро-Фаста» | Трактор с тележкой, грузовой автомобиль | Костров А.А.(по согласованию) |
| 5 | Наведение порядка на прилегающей территории к стоматологии. ул. Азина 59 | 10 чел.стоматология |  | Янсон А.Г.(по согласованию) |
| 6 | Уборка прилегающей территории к аптеке «Доктор-W» | 3 чел. |  | Ивакина Н.П.(по согласованию) |
| 7 | Наведение порядка на прилегающих территориях к магазинам и торговым павильонам (уборка мусора). | 20 чел. | Трактор с тележкой | Предприниматели,(по согласованию) |
| 8 | Уборка прилегающей территории к Фастовецкой РБ № 2 (уборка мусора). Наведение порядка на закрепленной территории. Лесополосы на участке автодороги «Тихорецк – Ленинское возрождение» с левой стороны от Фастовецкой РБ №2 до газораспределительной станции. ПУРГ. | 30 чел | Грузовой автомобиль |  Коршиков Ю.В.(по согласованию) |
| 9 | Уборка территории кладбища.  | 50 чел | 1 трактор с тележкой, погрузчик | Руководители ТОС. Жители. |
| 10 | Уборка прилегающих территорий к д/садам «Гнездышко», «Тополек», «Березка» и закрепленными за коллективами детских садов территорий .(уборка мусора).  | 60 чел. | Трактор с тележкой | Головнина И.А.Мальцева В.А.,Тарасова А.В.(по согласованию) |
| 11 | Уборка прилегающей к ДЮСШ и закрепленной территории от центральной остановки до Фастовецкой РБ № 2 (уборка мусора). Участок лесополосы, расположенный вдоль автодороги «Тихорецк- Фастовецкая» | 15 чел. |  | Жданов А.Н.(по согласованию) |
| 12 | Уборка прилегающих территорий к участку ЖКХ и водозаборам. Участок лесополосы, расположенный вдоль автодороги « Тихорецк- Фастовецкая» |  | Трактор с тележкой | Коросько В.М.(по согласованию) |
| 13 | Уборка закрепленной территории по ул.Азина (от танцплощадки до бывшего торгового павильона «Кубаньагро-Фаста») уборка мусора.  | 15 чел.отд. соц.защиты |  | Э.Р. Палшкова (по согласованию) |
| 14 | Уборка закрепленной территории по ул.Ленина от территории памятника «Погибшим воинам» до бывшего здания санбаклаборатория(уборка мусора).  | 10 чел. Фастовецкая пекарня |  | Бежко П.С.заведующий пекарни (по согласованию) |
| 15 | Уборка закрепленной территории в сквере между СДК и зданием администрации. | 10 чел.Почтовое отд. связи |  | Король Н.А.(по согласованию) |
| 16 |  Наведение порядка в лесополосах, прилегающих к полям | 30 чел. |  трактор с тележкой, погрузчик | Главы КФХ (по согласованию) |
| 17 | Уборка сухой поросли у стелы на границе с Павловским районом  | 2 чел. |  | Еременко В.В.(по согласованию) |
| 18 | Уборка прилегающей территории к ДШИ.  | 30 чел. |  | Директор ДШИ и Берлизова Н.М.  (по согласованию) |

Глава Фастовецкого

сельского поселения

Тихорецкого района В.Н.Алексеев